## Slide 1: Отчет по проекту оптимизации документооборота
Результаты внедрения 1С:ДО 3.0 и перехода на КЭП
Докладчик: Системный аналитик
Период реализации: 4 месяца

## Slide 2: Диагностика проблемных зон (Q1)
Выявлено в ходе аудита:
• Критический узел: ручное подписание Гендиректором (1 визит в месяц).
Зафиксированные потери:
• HR: Отток 60% кандидатов из-за срока ожидания (30 дней).
• Комплаенс: Штрафы от Минцифры за просрочку отчетности.
• Эффективность: До 10 часов времени Гендиректора в месяц на рутину.
Финансовая оценка убытков: 1.2 млн ? за квартал (только потери в найме).

## Slide 3: Ход реализации проекта
Принятые решения:
• Выбор версии 1С:ДО 3.0 (итоги воркшопа с топ-менеджментом).
• Ключевой фактор: поддержка КЭП для госорганов.
Архитектурные решения (координация Юристы-IT-Бизнес):
1. Двухфакторная аутентификация (решение вопроса юридической значимости).
2. Автоматизация сбора согласий на ПДн (чекбокс в анкете).
Все юридические требования успешно транслированы в технические задачи.

## Slide 4: Результаты эксплуатации (за 6 месяцев)
Ключевые метрики:
• Скорость: Подписание сокращено с 30 до 1–2 рабочих дней.
• Найм: Конверсия офферов выросла с 40% до 92%.
• Безопасность: 0 штрафов от контролирующих органов.
• Ресурс руководства: Освобождено 16 часов/мес стратегического времени.
Статус: Гендиректор полностью перешел на удаленное подписание.

## Slide 5: Выводы и статус системы
Итоги проекта:
• Проект завершен в срок (4 месяца), система функционирует штатно.
• Цель достигнута: устранение «бумажного коллапса», создан прозрачный цифровой контур.
Дальнейшие шаги:
• Модель взаимодействия «Юристы-Бизнес-IT» зафиксирована как корпоративный стандарт.
• Готова поддержка и масштабирование на смежные участки.