ООО «Бетонсити»

| УТВЕРЖДАЮ |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Бетонсити». |  | Генеральный директор ООО «Бетонсити». |
| ____________________ Иванов. И.И «____» ____________________ 2025 г. |  | ____________________ Иванов. И.И «____» ____________________ 2025 г. |

Расширение для «1С:Бухгалтерия 3.0» для управления автотранспортом

(УАТ)

Техническое задание

на 52 листах

412768098.425750.001.01. ТО

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Бетонсити». |  | ООО «Бетонсити», подразделение «Администрация», директор по информационным технологиям |
| ____________________ Иванов. И.И «____» ____________________ 2025 г. |  | ____________________ Емелин К.М «____» ____________________ 2025 г. |
| Генеральный директор ООО «Бетонсити». |  | ООО «Бетонсити», подразделение «Администрация», директор по информационным технологиям |
| ____________________ Иванов. И.И «____» ____________________ 2025 г. |  | ____________________ Емелин К.М «____» ____________________ 2025 г. |

Аннотация.

Данный документ представляет собой техническое задание на разработку расширения для конфигурации 1С: Бухгалтерия с интеграцией функционала 1С:Управление автотранспортом (1С:УАТ). Основная цель расширения — обеспечить корректный учет и автоматизацию процессов, связанных с автопарком предприятия, в рамках стандартного контура бухгалтерского учета.

Ключевые задачи расширения:

интеграция данных между 1С: УАТ и 1С:Бухгалтерия: корректное отражение расходов на ГСМ, ремонт, амортизацию, начисление заработной платы водителей и другие операции;

автоматизация бухгалтерского учета транспортных расходов: формирование проводок, распределение затрат по объектам аналитики;

обеспечение соответствия требованиям законодательства: учет Путевых листов, расчеты с контрагентами, НДС, налоговый учет;

удобство пользователей: минимизация ручного ввода, упрощение работы бухгалтерии за счет автоматического обмена данными;

Расширение должно быть разработано с учетом актуальной методологии 1С:Расширения конфигурации, обеспечивая бесшовную интеграцию без модификации стандартного кода 1С:Бухгалтерия. Решение должно поддерживать обновления конфигурации и быть адаптировано для работы в облачных и локальных версиях.

Содержание

1 Общие сведения	4

1.1 Полное наименование АС и ее условное обозначение	4

1.2 Шифр темы	4

1.3 Наименование организации — заказчика АС и наименование организации-разработчика	4

1.4 Перечень документов, на основании которых создается АС	4

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АС	4

1.6 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ	4

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы	5

2.1 Цели создания АС	5

2.2 Назначение АС	5

3 Характеристика объектов автоматизации	6

3.1 Основные сведения об объекте автоматизации	6

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	6

4 Требования к системе	7

4.1 Требования к структуре АС в целом	7

4.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики	7

4.1.2 Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС	7

4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС	7

4.1.4 Требования к режимам функционирования АС	7

4.1.5 Требования по диагностированию АС	7

4.1.6 Перспективы развития, модернизации АС	7

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	8

4.2.1 Перечень функций (задач), подлежащих автоматизации	8

4.2.2 Название функции (задачи)	8

4.3 Требования к видам обеспечения АС	9

4.3.1 Требования к математическому обеспечению	9

4.3.2 Требования к информационному обеспечению	10

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению	11

4.3.4 Требования к программному обеспечению	11

4.3.5 Требования к техническому обеспечению	12

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению	13

4.3.7 Требования к организационному обеспечению	14

4.3.8 Требования к методическому обеспечению	14

4.3.9 Требования к другим видам обеспечения системы	15

4.4 Общие технические требования к АС	15

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС	15

4.4.2 Требования к показателям назначения	15

4.4.3 Требования к надежности	16

4.4.4 Требования по безопасности	16

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике	17

4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС	17

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС	18

4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа	19

4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях	19

4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий	19

4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности	19

4.4.12 Требования по стандартизации и унификации	19

4.4.13 Дополнительные требования	20

5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы	21

6 Порядок разработки автоматизированной системы	22

6.1 Порядок организации разработки АС	22

6.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС	22

6.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	22

6.4 Порядок проведения экспертизы технической документации	22

6.5 Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний	22

6.6 Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС	23

6.7 Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации	23

6.8 Требования к гарантийным обязательствам разработчика	23

6.9 Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС	23

6.10 Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения	23

7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы	24

7.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	24

7.2 Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации	24

7.3 Статус приемочной комиссии	24

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие	25

9 Требования к документированию	26

9.1 Перечень подлежащих разработке документов	26

9.2 Вид представления и количество документов	26

9.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	26

10 Источники разработки	27

Приложение А. Название приложения	28

А.1 Заголовок 2	28

Перечень сокращений	29

Перечень терминов	30

Общие сведения

Полное наименование АС и ее условное обозначение

Полное наименование АС:1С:Управление автотранспортом: Расширение для «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 3.0»

Условное обозначение: УАТ (далее – Система).

Шифр темы

Работа по разработке УАТ (Управление Автотранспортом) выполняется на основании договора № 30069 от 01.07.2017 г.

Наименование организации — заказчика АС и наименование организации-разработчика.

Заказчик: ООО «Бетонсити»;

Исполнитель: ООО «Бетонсити».

Перечень документов, на основании которых создается АС

Основаниями для разработки системы являются следующие документы и нормативно-правовые акты:

федеральный закон от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Приказ о разработке программного продукта № 30069 от 01.07.2017;

ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое создание на создание автоматизированной системы;

ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.;

ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем.;

закон РФ от 07.02.1992 N-2300-1 «О защите прав потребителей».

- Внутренний договор от

- ГОСТ 34.602.

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АС

Начало: с 01.07.2017.

Окончание:01.07.2024.

Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Порядок финансирования определяется условиями контракта № 30069 от   01.07.2017 г.

Цели и назначение создания автоматизированной системы

Цели создания АС

Отраслевое решение на базе современной технологической платформы «1С : Предприятие 8.» предназначено для автоматизации управленческого и оперативного учета работы автопарка в:

автотранспортных предприятиях;

транспортных подразделениях торговых и производственных компаний;

прочих компаниях, эксплуатирующих автотранспорт для собственных нужд;

комплексного учета автотранспорта.

Характеристика объектов автоматизации

Основные сведения об объекте автоматизации

Или ссылки на документы, содержащие такие сведения.

Рисунок 1 - Общая организационная структура Заказчика.

Организационная структура показана на схеме ниже (см. Рисунок 1).

Выделен ряд процессов в деятельности автомобильного парка Заказчика, подлежащий автоматизации. Оценка возможности автоматизации приведена в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Доступность автоматизации.

| Наименование процесса | Возможность автоматизации | Должен быть автоматизирован. |
| --- | --- | --- |
| Учет работы водителей. | Возможна. | Будет автоматизация. |
| Учет ремонтных листов. | Возможна. | Будет автоматизация. |
| Учет техосмотров. | Возможна. | Будет автоматизация . |
| Учет путевых листов. | Возможна. | Будет автоматизация. |
| Учет штрафов. | Возможна. | Будет автоматизация. |
| Учет ДТП. | Возможна. | Будет автоматизация. |
| Складской учет. | Возможна. | Будет автоматизация. |

Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

- Эксплуатация Системы должна выполняться при нормальных климатических условиях согласно п. 3.15 ГОСТ 15150:

диапазон температур: от 10°C до 35°C;

влажность: не более 70%;

источник питания: 220 В, 50 Гц.

При эксплуатации должны быть обеспечены следующие требования электробезопасности:

защита персонала от поражения электрическим током;

заземление всего оборудования;

электрическое сопротивление изоляции между токоведущими цепями 220 В и корпусами оборудования должно быть не менее 20 МОм.

- При эксплуатации должны выполняться следующие требования безопасности:

доступ посторонних лиц к месту эксплуатации должен быть ограничен;

подходы к высоковольтному оборудованию должны быть изолированы диэлектрическими ковриками, испытанными на пробой;

оборудование должно быть надежно заземлено с помощью штатных узлов защитного заземления проводниками соответствующего сечения.

Требования к системе

В состав Системы должны входить следующие подсистемы:

подсистема синхронизации с 1С: ERP: Отвязана.

подсистема синхронизации с 1С: ЗУП;

подсистема учета работы водителей;

подсистема учета автотранспорта;

подсистема учета путевых листов;

подсистема учета ремонтных листов;

подсистема учета ДТП и штрафов;

подсистема складского учета запчастей;

Требования к структуре АС в целом

Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

подсистема синхронизации с ЗУП должна обеспечивать синхронизацию данных с 1С:УАТ;

подсистема учета работы водителей должна автоматизировать создания табельных листов и учета рабочего времени водителей;

подсистема учета автотранспорта должна получать и анализировать информацию о состоянии автопарка;

подсистема учета путевых листов должна автоматизировать и контролировать процессы, связанные с оформлением, обработкой и анализом путевых листов;

подсистема учета ремонтных листов должна контролировать и учитывать расходники и запчасти во время проведения ремонта;

подсистема учета ДТП и штрафов должна синхронизироваться с сервисом штрафов https://onlinegibdd.ru/;

подсистема складского учета запчастей должна обеспечивать складской учет и синхронизацию с 1С:Бухгалтерией.

Детализированное описание структуры подсистем

Подсистема синхронизации с ЗУП включает в себя:

модуль обмена с УАТ;

Подсистема учета работы водителей включает в себя:

модуль автоматического заполнения табельных листов;

Подсистема учета путевых листов включает в себя:

модуль автоматического создания путевых листов;

модуль корректировки пробега.

Подсистема учета ремонтных листов включает в себя:

модуль ремонтных листов;

модуль предоставления отчетности.

Подсистема учета ДТП и штрафов включает в себя:

модуль интеграции с Системой учета штрафов и ГИБДД;

Подсистема складского учета запчастей и расходных материалов включает в себя:

модуль первичной документации;

модуль отчетности и аналитики.

Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС

Взаимодействие подсистем осуществляется следующим образом:

подсистема управления данных должна предоставлять обработанную информацию в подсистему мониторинга и отчетности;

подсистема взаимодействия с пользователем должна получать информацию из всех остальных подсистем;

подсистема синхронизации с ЗУП должна получать информацию из 1С:ЗУП;

подсистема учета работы водителей должна взаимодействовать с подсистемой учета путевых листов путем подгрузки закрытых путевых листов.

подсистема учета путевых листов должна предоставлять информацию о закрытых путевых листах в подсистему учета работы водителей, подсистему техосмотра и складского учета;

подсистема учета ДТП должна получать и отправлять информацию о ДТП в Систему ДТП в ГИБДД;

подсистема учета штрафов должна получать и отправлять информацию о штрафах в Систему штрафов в ГИБДД;

подсистема складского учета запчастей и расходных материалов должна получать информацию из подсистемы техосмотров, учета путевых листов и учета работы водителей для дальнейшей аналитики движения товара на складе.

Требования к режимам функциональности АС.

Система должна поддерживать следующие режимы функциональности:

– штатный;

– профилактический (отладочный);

– аварийный.

В штатном режиме работы должна обеспечиваться бесперебойная работа Системы и выполнение всех функций, возложенных на Систему, в полном объеме. Штатный режим должен являться основным режимом работы Системы. В штатном режиме должна быть обеспечена возможность доступа пользователей к Системе в режиме 24/7 (круглосуточно 7 дней в неделю).

В профилактическом (отладочном) режиме должны проводиться плановые ремонтные и профилактические работы, включая техническое обслуживание серверов, обновление программного обеспечения, обслуживание ПО и иные работы, предусмотренные регламентом.

При активации профилактического режима доступ внешних и внутренних пользователей, за исключением Администратора, к функциональным возможностям Системы должен блокироваться до окончания работ. В профилактическом режиме взаимодействие Администратора с Системой должно осуществляться через тонкий клиент 1С.

Все профилактические работы должны проводиться в моменты минимальной нагрузки на Систему.

Переход Системы в аварийный режим должен осуществляться автоматически при возникновении каких-либо технических неисправностей на стороне сервера, а также при нарушении целостности ПО или данных. Выполнение функций, возложенных на Систему, в аварийном режиме невозможно, что должно приводить к необходимости остановки работы и последующему восстановлению Системы.

Время простоя Системы в аварийном режиме должно определяться временем, необходимым для перевода Системы в штатный режим работы.

Требования по диагностированию АС

Система должна обеспечивать протоколирование событий. Обязательно ведение журналов инцидентов в электронной форме.

Перспективы развития, модернизации АС

Система должна обеспечивать возможность дальнейшего развития и модернизации, расширение функциональных возможностей за счет дополнительной разработки и внедрения новых программных модулей.

Система должна обеспечивать возможность увеличения производительности за счет масштабирования комплекса технических средств Системы без необходимости изменения ПО Системы.

Для подвижных АС в требования к транспортабельности включают конструктивные требования, обеспечивающие транспортабельность технических средств системы, а также требования к транспортным средствам.

Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

Перечень функций (задач), подлежащих автоматизации:

учет ремонтных листов;

учет путевых листов;

учет штрафов;

учет ДТП;

складской учет;

Управление водителями и учет рабочего времени

Перечень функций(задач), подлежащих автоматизации.

Управление водителями и учет рабочего времени обеспечивает выполнение следующих функций:

[UAT-1C-01] Учет водителей:

[UAT-1C-01-01] Работа со справочником «Водители».

[UAT-1C-01-02] Работа с документами и контактными данными водителей.

[UAT-1C-02] Учет рабочего времени водителей:

[UAT-1C-02-01] Автозаполнение табелей.

[UAT-1C-02-02]Нормоконтроль рабочего времени для предоставления бухгалтерии.

Основные характеристики результата выполнения функции (задачи)

В результате работы модуля должны обеспечиваться:

централизованный учет и хранение информации о водителях;

автоматизация контроля за сроками действия документов;

оптимизация процесса назначения водителей на транспортные средства;

интеграция с учетными и бухгалтерскими системами.

Временной регламент реализации функции (задачи)

Временной регламент реализации каждой функции (задачи) модуля учета данных о водителе рассмотрен в таблице (Таблица 2).

Таблица 2 — Временной регламент реализации каждой функции (задачи) модуля идентификации и авторизации.

| Функция | Требования к временному регламенту |
| --- | --- |
| UAT-1C-01 | По мере необходимости. |
| UAT-1C-01-1 | По мере необходимости. |
| UAT-1C-01-2 | По мере необходимости. |
| UAT-1C-02 | По мере необходимости. |
| UAT-1C-02-1 | Раз в месяц. |
| UAT-1C-02-2 | По мере необходимости. |

Требования к реализации функции (задачи)

Требования к реализации каждой функции (задачи), к форме представления выходной информации, характеристики необходимой точности и времени выполнения модуля идентификации и авторизации рассмотрены в таблице (Таблица 3).

Таблица 3 - Характеристики точности и времени выполнения задач.

| Функция | Форма представления выходной информации. | Характеристики точности и времени выполнения |
| --- | --- | --- |
| UAT-1C-01 | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| UAT-1C-01-1 | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| UAT-1C-01-2 | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| UAT-1C-02 | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| UAT-1C-02-1 | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| UAT-1C-02-2 | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |

Перечень и критерии отказов

Перечень критериев отказа для каждой функции модуля Управление водителями и учет рабочего времени рассмотрен в таблице (Таблица 28).

Таблица 4 - Перечень критериев отказа для каждой функции модуля.

| Функция | Критерии отказа | Время восстановления |
| --- | --- | --- |
| UAT-1C-01 | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| UAT-1C-01-1 | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| UAT-1C-01-2 | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| UAT-1C-02 | Ошибка расчетов. | 1-2 дня. |
| UAT-1C-02-1 | Ошибка расчетов. | 1-2 дня. |
| UAT-1C-02-2 | Ошибка расчетов. | 1-2 дня. |

Учет ремонтных листов

Перечень функций(задач), подлежащих автоматизации.

Учет ремонтных листов обеспечивает выполнение следующих функций:

[UAT-1C-03] Учет ремонтных листов:

[UAT-1C-03-01] работа со справочником «Дефекты»;

[UAT-1C-03-02] работа со справочником «Номенклатуры» (запчасти);

[UAT-1C-03-03] работа со справочником «Контрагенты» (автосервисы);

[UAT-1C-03-04] оформление ремонтного листа;

[UAT-1C-03-05] списание затрат по бухучету;

[UAT-1C-03-06] печать документов (ремонтные листы, акт на списание и дефектная ведомость);

[UAT-1C-04] Учет техосмотров:

[UAT-1C-04-01] планирование техосмотров;

[UAT-1C-04-02] проведение техосмотров;

[UAT-1C-04-03] формирование документа «технический осмотр».

[UAT-1C-05] Отчетность:

[UAT-1C-05-01] анализ затрат по каждой машине.

Основные характеристики результата выполнения функции (задачи)

В результате работы модуля должны обеспечиваться:

полная прозрачность учета ремонтов;

автоматизация планирования ТО;

оптимизация расходов на ремонт;

упрощение документооборота.

Временной регламент реализации функции (задачи)

Перечень регламентов реализации функции(задачи) приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Временной регламент реализации функции(задачи).

| Функция | Требования к временному регламенту. |
| --- | --- |
| [UAT-1C-03] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-03-01] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-03-02] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-03-03] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-03-04] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-03-05] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-03-06] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-04] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-04-01] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-04-02] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-04-03] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-05] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-05-01] | По мере необходимости. |

Требования к реализации функции (задачи)

Перечень требований к реализации функции приведен в Таблице 6.

Таблица 6 - Требования к реализации функции.

| Функция | Форма представления выходной информации | Характеристики точности и времени выполнения |
| --- | --- | --- |
| [UAT-1C-03] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-03-01] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-03-02] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-03-03] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-03-04] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-03-05] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД.. |
| [UAT-1C-03-06] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД |
| [UAT-1C-04] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-04-01] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-04-02] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-04-03] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-05] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-05-01] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |

Перечень и критерии отказов

Полный перечень критериев отказов представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Перечень и критерии отказов.

| Функция | Критерии отказа | Время восстановления |
| --- | --- | --- |
| [UAT-1C-03] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-03-01] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-03-02] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-03-03] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-03-04] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-03-05] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-03-06] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-04] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-04-01] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-04-02] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-04-03] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-05] | Ошибка формирования отчета. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-05-01] | Ошибка формирования отчета. | 1-2 дня. |

Учет путевых листов

Перечень функций(задач), подлежащих автоматизации.

Учет путевых листов обеспечивает выполнение следующих функций:

[UAT-1C-06] Учет путевых листов:

[UAT-1C-06-01] автоматизация создания путевых листов;

[UAT-1C-06-02] формирование и контроль закрытия путевых листов;

[UAT-1C-06-03] работа со справочником «организация»;

[UAT-1C-06-04] работа со справочником «рбу»;

[UAT-1C-06-05] работа со справочником «транспортные средства»;

[UAT-1C-06-06] работа со справочником «номенклатура»;

[UAT-1C-06-07] работа со справочником «физические лица».

[UAT-1C-07] Корректировка пробега:

[UAT-1C-07-01] актуализация пробега при замене/ремонте спидометра;

[UAT-1C-07-02] фиксация и закрытие путевого листа.

Основные характеристики результата выполнения функции (задачи)

В результате работы модуля должны обеспечиваться:

автоматизированный учет и контроль путевых листов;

анализ эффективности перевозок;

контроль расхода топлива;

оптимизация загрузки автопарка.

Временной регламент реализации функции (задачи)

Полный перечень временных регламентов реализации функции(задачи) представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Временные регламенты реализации функции(задачи).

| Функция | Требования к временному регламенту. |
| --- | --- |
| [UAT-1C-06] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-06-01] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-06-02] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-06-03] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-06-04] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-06-05] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-06-06] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-06-07] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-07] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-07-01] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-07-02] | По мере необходимости. |

Требования к реализации функции (задачи)

Полный перечень требований реализации функции(задачи) представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Перечень требований к реализации функции(задачи).

| Функция | Форма представления выходной информации. | Характеристики точности и времени выполнения. |
| --- | --- | --- |
| [UAT-1C-06] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-06-01] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-06-02] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД |
| [UAT-1C-06-03] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-06-04] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-06-05] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-06-06] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД.. |
| [UAT-1C-06-07] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-07] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-07-01] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-07-02] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |

Перечень и критерии отказов

Полный перечень критериев отказов представлен в таблице 10.

Таблица 10 - Перечень и критерии отказов.

| Функция | Критерии отказов | Время восстановления |
| --- | --- | --- |
| [UAT-1C-06] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-06-01] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-06-02] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-06-03] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-06-04] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-06-05] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-06-06] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-06-07] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-07] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-07-01] | Ошибка проводки. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-07-02] | Ошибка проводки. | 1-2 дня. |

Учет штрафов

Перечень функций(задач), подлежащих автоматизации.

Учет штрафов обеспечивает выполнение следующих функций:

[UAT-1C-08-01] синхронизация с onlinegibdd.ru для получения информации о штрафах;

[UAT-1C-08-02] проведение оплаты штрафов;

[UAT-1C-09-01] отчетность;

[UAT-1C-09-01] составление отчетности по штрафам.

Основные характеристики результата выполнения функции (задачи)

В результате работы модуля должны обеспечиваться:

автоматизированный учет штрафов;

контроль оплаты штрафов;

анализ нарушений ;

связь с другими модулями.

Временной регламент реализации функции (задачи)

Полный перечень временных регламентов реализации функции(задачи) представлен в таблице 11.

Таблица 11 - Временные регламенты реализации функции(задачи).

| Функция | Требования к временному регламенту. |
| --- | --- |
| - [UAT-1C-08] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-08-01] | По мере необходимости.. |
| [UAT-1C-08-02] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-09-01] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-09-02] | По мере необходимости. |

Требования к реализации функции (задачи)

Полный перечень требований реализации функции(задачи) представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Требования к реализации функции(задачи)

| Функция | Форма представления выходной информации | Характеристики точности и времени выполнения |
| --- | --- | --- |
| [UAT-1C-08] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-08-01] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-08-02] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-09] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-09-01] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |

Перечень и критерии отказов

Полный перечень критериев отказов представлен в таблице 13.

Таблица 13 - Перечень и критерии отказов

| Функция | Критерии отказов | Время восстановления |
| --- | --- | --- |
| [UAT-1C-08] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-08-01] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-08-02] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-09] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-09-01] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |

Учет ДТП

Перечень функций(задач), подлежащих автоматизации.

Учет ДТП обеспечивает выполнение следующих функций:

[UAT-1C-010] Учет ДТП:

[UAT-1C-010-01] синхронизация с onlinegibdd.ru для получения информации о ДТП;

[UAT-1C-010-02] проведение оплаты штрафов.

[UAT-1C-11] Отчетность:

[UAT-1C-11-01] Составление отчетности по штрафам.

Основные характеристики результата выполнения функции (задачи)

В результате работы модуля должны обеспечиваться:

автоматизированный учет всех ДТП;

контроль ущерба и страховых выплат;

анализ причин аварий;

оптимизация работы автопарка.

Временной регламент реализации функции (задачи)

Полный перечень временных регламентов реализации функции(задачи) представлен в таблице 14.

Таблица 14 - Временной регламент реализации функции.

| Функция | Требования к временному регламенту. |
| --- | --- |
| [UAT-1C-010] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-010-01] | По мере необходимости.. |
| [UAT-1C-010-02] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-11] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-11-01] | По мере необходимости. |

Требования к реализации функции (задачи)

Полный перечень требований реализации функции(задачи) представлен в таблице.

Таблица 15- Требования реализации функции

| Функция | Форма представления выходной информации. | Характеристики точности и времени выполнения. |
| --- | --- | --- |
| [UAT-1C-010] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-010-01] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-010-02] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-11] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-11-01] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |

Перечень и критерии отказов

Полный перечень критериев отказов представлен в таблице 16.

Таблица 16 - Перечень и критерии отказов.

| Функция | Критерии отказов | Время восстановления |
| --- | --- | --- |
| [UAT-1C-010] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-010-01] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-010-02] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-11] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-11-01] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |

Складской учет

Перечень функций(задач), подлежащих автоматизации.

Складской учет обеспечивает выполнение следующих функций:

[UAT-1C-12] Складской учет:

[UAT-1C-12-01] постановка товаров на приход;

[UAT-1C-12-02] списание товаров;

[UAT-1C-12-03] ведение первичной документации;

[UAT-1C-13] Отчетность и аналитика:

[UAT-1C-13-01] формирование отчетов по движению товаров на складах;

[UAT-1C-13-02] контроль отрицательных остатков на складах;

[UAT-1C-13-03] планирование закупок.

Основные характеристики результата выполнения функции (задачи)

В результате работы модуля должны обеспечиваться:

регистрация и контроль всех складских операций;

мониторинг наличия товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и сроков их хранения,

оптимизация закупок, анализ потребностей, снижение расходов;

формирование рекомендаций по закупкам;

автоматизированный учет инвентаризационных данных;

Временной регламент реализации функции (задачи)

Полный перечень временных регламентов реализации функции(задачи) представлен в таблице.

Таблица 17 - Временной регламент реализации функции(задачи).

| Функция | Требования к временному регламенту. |
| --- | --- |
| [UAT-1C-12] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-12-01] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-12-02] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-12-03] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-13] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-13-01] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-13-02] | По мере необходимости. |
| [UAT-1C-13-03] | По мере необходимости. |

Требования к реализации функции (задачи)

Полный перечень критериев отказов представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Требования к реализации функций(задач).

| Функция | Форма представления выходной информации | Характеристики точности и времени выполнения |
| --- | --- | --- |
| [UAT-1C-12] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-12-01] | Экранная форма, данные в БД.. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-12-02] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-12-03] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-13] | Экранная форма, данные в БД. | Круглосуточно, 7 дней в неделю. |
| [UAT-1C-13-01] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-13-02] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |
| [UAT-1C-13-03] | Экранная форма, данные в БД. | В момент выполнения задачи, данные сохраняются в БД. |

Перечень и критерии отказов

Полный перечень критериев отказов представлен в таблице 19.

Таблица 19 - Перечень и критерии отказов

| Функция | Критерии отказов | Время восстановления |
| --- | --- | --- |
| [UAT-1C-12] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-12-01] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-12-02] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-12-03] | Ошибка сохранения в БД. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-13] | Ошибка проводки. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-13-01] | Ошибка проводки. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-13-02] | Ошибка проводки. | 1-2 дня. |
| [UAT-1C-13-03] | Ошибка проводки. | 1-2 дня. |

Требования к видам обеспечения АС

Требования к математическому обеспечению

Требования к математическому обеспечению не предъявляются.

Требования к информационному обеспечению

К информационному обеспечению предъявляются следующие общие требования:

– информационное обеспечение должно быть достаточным для поддержания всех автоматизируемых функций Системы;

– информационное обеспечение должно реализоваться в режиме реального масштаба времени, где изменения в данных, произведенные одним пользователем, сразу должны становиться доступными другим пользователям Системы;

– должна быть обеспечена совместимость с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с разрабатываемой Системой;

– формы документов должны отвечать требованиям корпоративных стандартов заказчика или унифицированной системы документации;

– структура документов и экранных форм должна соответствовать характеристиками терминалов на рабочих местах конечных пользователей;

– графики формирования и содержание информационных сообщений, а также используемые аббревиатуры должны быть общеприняты в этой предметной области и согласованы с заказчиком;

– в Системе должны быть предусмотрены средства контроля входной и результатной информации, обновления данных в информационных массивах, контроля целостности информационной базы, защиты от несанкционированного доступа;

– доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации;

– в целях защиты данных при авариях необходимо предусмотреть использование процедур резервного копирования для всех категорий данных Системы;

– программно-технические компоненты обеспечения процедур резервного копирования должны предусматривать возможность выполнения процедур резервного копирования в полностью автоматизированном режиме

Требования к лингвистическому обеспечению

При разработке Системы должны быть использованы языки программирования высокого уровня, применяющиеся для разработки автоматизированных систем:

внутренний язык 1С;

Java;

Python.

Пользовательский интерфейс должен взаимодействовать с конечным пользователем Системы на двух языках: русском и английском. При смене языковой версии Системы пользователь должен остаться на исходной странице.

Требования к программному обеспечению

Требования к составу и видам программного обеспечения

Программное обеспечение Системы должно быть достаточным для выполнения реализуемых функций Системы, а также иметь средства организации требуемых процессов обработки данных, позволяющих своевременно выполнять необходимые функции во всех режимах функционирования системы.

Все функции и возможности Системы должны быть доступны через сеть Интернет с использованием распространенных веб-браузеров:

– Mozilla Firefox версии не ниже 93;

– Opera версии не ниже 80;

– Google Chrome версии не ниже 95;

– Microsoft Edge версии не ниже 95.

Требования к выбору используемого программного обеспечения

Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы.

Должны быть определены должностные лица, ответственные за:

– обработку информации;

– администрирование;

– обеспечение безопасности информации;

– управление работой персонала по обслуживанию.

К работе с Системой должны допускаться работники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации, техники безопасности и прошедшие обучение работе с Системой.

К защите от ошибочных действий персонала предъявляется следующее требование: для всех пользователей должна быть запрещена возможность удаления.

Требования к техническому обеспечению

Система должна быть реализована с использованием любых серверов, подходящих под минимальные требования 1С. Минимальные требования к параметрам оборудования для реализации данного проекта показаны в таблице ниже (Таблица 20).

Таблица 20 - Требования к параметрам оборудования.

| Назначение сервера | Характеристики сервера | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Сервер приложений 1С. | ЦПУ. | 2 ядра 2,8 ГГц. |
|  | Оперативная память. | 32 ГБ. |
|  | Твердотелый накопитель. | 256 ГБ. |
| Сервер БД. | ЦПУ. | 2 ядра 2,8 ГГц. |
|  | Оперативная память. | 32 ГБ. |
|  | Твердотелый накопитель. | 256 ГБ. |
| Терминальный сервер. | ЦПУ. | 2 ядра 2,8 ГГц.. |
|  | Оперативная память. | 64 ГБ. |
|  | Твердотелый накопитель. | 1,24 ТБ. |

Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению Системы не предъявляются.

Требования к организационному обеспечению

Требования к численности персонала (пользователей) системы

В состав персонала, необходимого для эксплуатации Системы необходимо выделение следующих единиц персонала:

начальник транспортного отдела — 1 человек;

офис-менеджер — 1 человек;

механик — 1 человек;

бухгалтер – 1 человек

Данные лица должны выполнять следующие функциональные обязанности:

начальник транспортного отдела ведёт учет рабочего времени водителей, штрафов и ДТП, вносит в Систему данные новых водителей;

офис-менеджер формирует первичную документацию, заполняет путевые листы, печатает ремонтные листы;

механик заполняет ремонтные листы;

бухгалтер формирует первичную документацию и проводит ремонтные листы;

Требования к численности персонала могут изменяться по требованию Заказчика и при масштабировании Системы.

Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков.

Требования, предъявляемые к квалификации персонала, эксплуатирующего Систему, приведены в таблице (Таблица 21).

Таблица 21 - Требования к квалификации персонала, эксплуатирующего Систему.

| Название роли | Требования к квалификации |
| --- | --- |
| Начальник транспортного отдела. | Уверенный пользователь общераспространенного ПО (операционная система, офисное ПО, веб-браузер, почтовый клиент). |
| Офис-менеджер. | Уверенный пользователь общераспространенного ПО (операционная система, офисное ПО, веб-браузер, почтовый клиент). |
| Механик. | Уверенный пользователь общераспространенного ПО (операционная система, офисное ПО, веб-браузер, почтовый клиент). |
| Бухгалтер. | Уверенный пользователь общераспространенного ПО (операционная система, офисное ПО, веб-браузер, почтовый клиент). |

Требования к организации функционирования АС и порядку взаимодействия персонала и пользователей АС

В соответствии с ГОСТ 34, персонал, работающий с Системой и выполняющий функции её сопровождения и обслуживания, должен соблюдать следующий режим работы:

начальник транспортного отдела – в соответствии с основным рабочим графиком подразделений предприятия, на котором установлена Система;

офис-менеджер – в соответствии с основным рабочим графиком подразделений предприятия, на котором установлена Система;

механик – в соответствии с основным рабочим графиком подразделений предприятия, на котором установлена Система;

бухгалтер – в соответствии с основным рабочим графиком подразделений предприятия, на котором установлена Система.

Режим работы указанных специалистов определяется внутренними регламентами организации и не должен противоречить требованиям трудового законодательства.

Общие технические требования к АС

Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС.

Система должна обеспечивать возможность дальнейшего развития и модернизации, расширение функциональных возможностей за счет дополнительной разработки и внедрения новых программных модулей.

Система должна обеспечивать возможность увеличения производительности за счет масштабирования комплекса технических средств Системы без необходимости изменения ПО Системы.

Для подвижных АС в требования к транспортабельности включают конструктивные требования, обеспечивающие транспортабельность технических средств системы, а также требования к транспортным средствам.

Требования к показателям назначения

Система должна обеспечивать возможность исторического хранения данных с глубиной не менее 5 лет.

Система должна обеспечивать возможность одновременной работы не менее 100 авторизованных пользователей, при этом время отклика Системы при открытии экранных форм не должно превышать 3 сек.

Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности (в том числе — увеличения числа пользователей сверх расчетного значения) без модификации ПО Системы путем модернизации используемого комплекса технических средств.

Требования к надежности

Система должна обеспечивать возможность дальнейшего развития и модернизации, расширение функциональных возможностей за счет дополнительной разработки и внедрения новых программных модулей.

Система должна обеспечивать возможность увеличения производительности за счет масштабирования комплекса технических средств Системы без необходимости изменения ПО Системы.

Для подвижных АС в требования к транспортабельности включают конструктивные требования, обеспечивающие транспортабельность технических средств системы, а также требования к транспортным средствам.

Требования по безопасности

Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81.

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение. Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование.

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СП 2.2.3670-20).

Требования к эргономике и технической эстетике

Система должна обеспечивать возможность дальнейшего развития и модернизации, расширение функциональных возможностей за счет дополнительной разработки и внедрения новых программных модулей.

Система должна обеспечивать возможность увеличения производительности за счет масштабирования комплекса технических средств Системы без необходимости изменения ПО Системы.

Для подвижных АС в требования к транспортабельности включают конструктивные требования, обеспечивающие транспортабельность технических средств системы, а также требования к транспортным средствам.

Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям системы.

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление Системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т.п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

Требования к транспортабельности для подвижных АС

Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания технических средств Системы должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации завода-изготовителя (производителя) на них.

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС

Эксплуатация Системы должна выполняться при нормальных климатических условиях согласно п. 3.15 ГОСТ 151501:

– температура окружающей среды — от 15 до 35 °С;

– относительная влажность воздуха — от 45 до 80 %;

– атмосферное давление — от 630 до 800 мм рт. ст.

Климатические условия эксплуатации должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

При эксплуатации должны соблюдаться правила охраны труда и техники безопасности, и руководствоваться следующими нормативными документами:

– правила устройства электроустановок. Издание 7;

– правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

При эксплуатации должны быть обеспечены следующие требования электробезопасности:

– защита персонала от поражения электрическим током;

– заземление всего оборудования;

– электрическое сопротивление изоляции между токоведущими цепями 220 В и корпусами оборудования должно быть не менее 20 МОм.

При эксплуатации должны выполняться следующие требования безопасности:

– доступ посторонних лиц к месту эксплуатации должен быть ограничен;

– подходы к высоковольтному оборудованию должны быть изолированы диэлектрическими ковриками, испытанными на пробой;

– оборудование должно быть надежно заземлено с помощью штатных узлов защитного заземления проводниками соответствующего сечения.

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

В Системе должен быть реализован комплекс мер по защите информации, включая меры по защите личных данных пользователей и иной информации, хранящейся в Системе.

Должны быть разработаны и реализованы следующие меры защиты информации:

контроль входа пользователей в Систему и работы пользователей в Системе:

авторизация пользователей по логину/паролю для всех ролей;

хранение логинов и паролей пользователей в зашифрованном виде;

восстановление паролей пользователей;

использование безопасных паролей;

блокировка множественного входа в Систему в ходе одного сеанса работы;

передача информации в Системе по защищенным каналам связи с использованием защищенного протокола HTTPS;

разграничение прав доступа к информации, хранящейся в Системе, для различных категорий пользователей;

защита от несанкционированного доступа к информации, хранящейся в Системе;

защита от атак отказа в обслуживании (DoS);

журналирование (регистрация) событий безопасности;

резервное копирование данных, хранящихся в Систем.

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания технических средств Системы должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации завода-изготовителя (производителя) на них.

Требования к защите от влияния внешних воздействий

Защита от влияния внешних воздействий должна обеспечиваться средствами программно-технического комплекса Заказчика.

Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Установка Системы в целом, как и установка отдельных частей системы не должна предъявлять дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей, кроме программного обеспечения, указанного в разделе.

Требования по стандартизации и унификации

Система должна проектироваться с учетом требований унификации:

– все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

– для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы;

– внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов.

В Системе должны использоваться (при необходимости) общероссийские классификаторы и единые классификаторы и словари для различных видов информации.

Дополнительные требования

Дополнительные требования не предъявляются.

Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Работы по созданию Системы должны выполняться в три этапа:

проектирование;

разработка эскизного проекта;

разработка технического проекта;

разработка рабочей документации;

адаптация программ;

ввод в действие.

Состав и содержание работ на стадии организации проекта рассмотрены в таблице (Таблица 22).

Таблица 22 - Состав и содержание работ на стадии организации проекта.

| Этап работ | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Обоснование разработки. | с 02.07.2017 по 12.09.2017 | Заказчик. | Необходимость разработки Системы подтверждена. |
| Согласование процедур управления. | с 12.09.2017 по 17.10.2017 | Заказчик, Разработчик. | Процедуры управления проектом согласованы. |
| Сбор команды проекта. | с 18.10.2017 по 20.02.2018 | Разработчик. | Процедуры управления проектом согласованы. |
| Обучение членов проектной команды. Этап реализуется по необходимости. | с 20.02.2018 по 01.05.2018 | Разработчик. | Команда проекта сформирована. |

Состав и содержание работ на стадии формирования требований и разработки технического задания рассмотрены в таблице (Таблица 23).

Таблица 23 - Состав и содержание работ на стадии формирования требований и разработки технического задания.

| Этап работ | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение общей функциональности. | с 02.05.2018 по 12.07.2018 | Заказчик, Разработчик. | Определена функциональность Систем. |
| Разработка концепции автоматизированной системы. | с 14.07.2018 по 15.10.2018 | Разработчик. | Концепция Системы. |
| Разработка технического задания. | с 18.10.2018 по 20.11.2018 | Разработчик. | Техническое задание и приложения к нему. |
| Согласование и утверждение ТЗ. | с 23.11.2018 по 22.12.2018 | Заказчик, Разработчик | Согласованное и утвержденное техническое задания. |

Состав и содержание работ на стадии разработки технического проекта рассмотрены в таблице (Таблица 24).

Таблица 24 - Состав и содержание работ на стадии разработки технического проекта.

| Этап работ | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение функциональной и технической архитектур. | с 13.01.2019 по 09.03.2019 | Разработчик. | описание функциональной архитектуры (включая описание каждой функции, задачи, методов реализации); описание технической архитектуры (включая описание размещения технических средств, условий эксплуатации, режима функционирования, организации резервного копирования и т.д. |
| Разработка физической модели данных. | с 14.03.2019 по 21.05.2019 | Разработчик. | физическая модель данных; описание таблиц БД, индексов, секций и других объектов БД; |
| Разработка и согласование регламентов взаимодействия. | с 09.06.2019 по 31.07.2019 | Заказчик, Разработчик. | Согласованный и утвержденный набор регламентов взаимодействия, включающих описание интерфейсов. |
| Проектирование интерфейсов пользователя. | с 02.08.2019 по 16.10.2019 | Разработчик. | Описание бизнес-слоя данных, интерфейсов ввода и предоставления данных, разграничения прав доступа. |
| Оформление технического проекта. | с 18.10.2019 по 29.11.2019 | Разработчик. | Пояснительная записка к техническому проекту. |
| Согласование и утверждение. | с 01.12.2019 по 20.02.2020 | Заказчик, Разработчик. | Согласованная и утвержденная пояснительная записка к техническому проекту. |

Состав и содержание работ на стадии разработки рабочей документации рассмотрены в таблице (Таблица 25).

Таблица 25 - Состав и содержание работ на стадии разработки рабочей документации.

| Этап работ | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение функциональной и технической архитектур. | с 25.02.2020 по 21.03.2020 | Разработчик. | описание функциональной архитектуры (включая описание каждой функции, задачи, методов реализации); описание технической архитектуры (включая описание размещения технических средств, условий эксплуатации, режима функционирования, организации резервного копирования и т.д.). |
| Разработка физической модели данных. | с 23.03.2020 по 05.05.2020 | Заказчик, Разработчик | Физическая модель данных — описание таблиц БД, индексов, секций и других объектов БД. |
| Разработка и согласование регламентов взаимодействия. | с 07.05.2020 по 15.06.2020 | Разработчик | Согласованный и утвержденный набор регламентов взаимодействия, включающих описание интерфейсов. |
| Проектирование интерфейсов пользователя | с 20.06.2020 по 15.07.2020 | Разработчик | Описание бизнес-слоя данных, интерфейсов ввода и предоставления данных, разграничения прав доступа. |
| Оформление технического проекта | с 18.07.2024 по 20.09.2020 | Разработчик | Пояснительная записка к техническому проекту. |
| Согласование и утверждение | с 20.09.2020 по 25.10.2020 | Заказчик, Разработчик | Согласованная и утвержденная пояснительная записка к техническому проекту. |

Состав и содержание работ на стадии ввода Системы в эксплуатацию рассмотрены в таблице (Таблица 26).

Таблица 26 - Состав и содержание работ на стадии ввода Системы в эксплуатацию.

| Этап работ | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка рабочей документации на Систему. | с 01.11.2020 по 20.01.2021 | Разработчик. | Разработан комплект документов, состав которых приведен в разделе «Требования к документированию» текущего документа. |
| Согласование и утверждение. | с 21.01.2021 по 20.02.2021 | Заказчик, Разработчик . | Согласованная и утвержденная рабочая документация. |

Состав и содержание работ на стадии тестирования Системы рассмотрены в таблице (Таблица 27).

Таблица 27 - Состав и содержание работ на стадии тестирования Системы

| Этап работ | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение предварительных испытаний. | с 20.02.2021 по 20.06.2021 | Разработчик. | испытания системы на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с ПМИ проведены; устранение неисправностей и внесение изменений в документацию в соответствии с протоколом испытаний проведено; акт приемки Системы в опытную эксплуатацию оформлен и подписан. |
| Проведение опытной эксплуатации. | с 22.06.2021 по 29.09.2021 | Разработчик | Опытная эксплуатация проведена. Устранение неисправностей и доработка проведены |
| Проведение приемочных испытаний. | С 29.09.2021 по 06.12.2021 | Разработчик | испытания Системы в соответствии с ПМИ проведены; устранение неисправностей и внесение изменений в документацию проведено; акт передачи Системы в промышленную эксплуатацию оформлен и подписан. |
| Завершение работ. | С 08.12.2021 по 24.02.2022 | Заказчик, Разработчик | Акт завершения работ подписан. |

Состав и содержание работ на стадии сопровождения Системы рассмотрены в таблице (Таблица 28).

Таблица 28 - Состав и содержание работ на стадии сопровождения Системы.

| Этап работ | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка объекта автоматизации к вводу Системы в действие. | С 07.03.2022 по 20.04.2022 | Заказчик, Разработчик . | Создание у Заказчика службы сопровождения Системы (при необходимости). |
| Выполнение работ в соответствии с договорными обязательствами . | С 20.04.2022 по 27.12.2024 | Разработчик. | АС работает стабильно, без сбоев. Выявленные недостатки устранены. |

Раздел «Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы» должен содержать перечень стадий и этапов работ по созданию системы в соответствии с ГОСТ 24.601, сроки их выполнения, перечень организаций - исполнителей работ, ссылки на документы, подтверждающие согласие этих организаций на участие в создании системы, или запись, определяющую ответственного (заказчик или разработчик) за проведение этих работ.

В данном разделе также приводят:

перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ;

вид и порядок проведения экспертизы технической документации (стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт);

программу работ, направленных на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы (при необходимости);

перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей (при необходимости).

Порядок разработки автоматизированной системы

Порядок организации разработки АС

Для Системы установлены следующие виды испытаний:

– предварительные испытания;

– опытная эксплуатация;

– приемочные испытания.

Целью проведения испытаний является проверка функциональных характеристик Системы.

Система должна обеспечивать:

– автоматизацию учета табельных листов;

– автоматизацию учета путевых листов;

– автоматизацию складского учета;

– автоматизацию учета ремонтных листов.

Приемочные испытания должны проводиться согласно разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком «Программе и методике испытаний», с учетом результатов проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации.

Ход проведения приемочных испытаний Заказчик и Исполнитель документируют в протоколе испытаний.

На основании протокола испытаний Исполнитель совместно с Заказчиком подписывают акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию.

Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Для Системы установлены следующие виды испытаний:

предварительные испытания;

опытная эксплуатация;

приемочные испытания.

Целью проведения испытаний является проверка функциональных характеристик Системы.

Система должна обеспечивать:

учет рабочего времени водителей;

учет путевых листов;

учет ремонтных листов;

учет техосмотров;

учет штрафов и ДТП;

складской учет.

Приемочные испытания должны проводиться согласно разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком «Программе и методике испытаний», с учетом результатов проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации.

Ход проведения приемочных испытаний Заказчик и Исполнитель документируют в протоколе испытаний.

На основании протокола испытаний Исполнитель совместно с Заказчиком подписывают акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию.

Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации

Порядок согласования и утверждения приемочной документации указывают при необходимости.

Требования к приемке работ по стадиям и статусы приемочной комиссии приведены в таблице ниже (Таблица 29).

Таблица 29 - Требования к приемке работ по стадиям и статусы приемочной комиссии.

| Стадия испытаний. | Участники испытаний. | Срок проведения. | Порядок согласования. | Статус приемочной комиссии. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительные испытания. | Организации Заказчика и Разработчика. | с 20.02.2021 по 20.06.2021 | проведение предварительных испытаний; фиксирование выявленных неполадок в Протоколе испытаний; устранение выявленных неполадок; проверка устранения выявленных неполадок; принятие решения о возможности передачи Системы в опытную эксплуатацию; составление и подписание Акта приемки Системы в опытную эксплуатацию; | Экспертная группа. |
| Опытная эксплуатация. | Организации Заказчика и Разработчика. | с 22.06.2021 по 29.09.2021 | Проведение опытной эксплуатации; фиксирование выявленных неполадок в Протоколе испытаний; устранение выявленных неполадок; проверка устранения выявленных неполадок; принятие решения о готовности Системы к приемочным испытаниям; составление и подписание Акта о завершении опытной эксплуатации Системы . | Группа тестирования. (разработчики). |
| Приемочные испытания. | Организации Заказчика и Разработчика. | С 29.09.2021 по 06.12.2021 | Проведение приемочных испытаний; Фиксирование выявленных неполадок в Протоколе испытаний; Устранение выявленных неполадок; Проверка устранения выявленных неполадок; принятие решения о возможности передачи Системы в промышленную эксплуатацию; составление и подписание Акта о завершении приемочных испытаний и передаче Системы в промышленную эксплуатацию; оформление Акта завершения работ;. | Приемочная комиссия. |

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие.

Технические мероприятия

Силами Исполнителя должны быть выполнены следующие работы:

настройка программного обеспечения Системы согласно документу «Технологическая инструкция по развертыванию и настройке системы»;

ввод данных в модули и настройка рубрикаторов Системы.

Силами Заказчика должны быть обеспечен доступ к Системе с рабочих мест пользователей в следующей минимальной конфигурации:

серверная площадка;

рабочее место оператора и администратора с доступом в сеть Интернет: – ПК в составе АРМ пользователя;

ОС Windows или Linux;

Веб-браузер:

Mozilla Firefox 93 и выше;

Opera 80 и выше;

Google Chrome 95 и выше;

Microsoft Edge 95 и выше.

Организационные мероприятия

Ознакомить пользователей с документом «Руководство пользователя». Выполняется совместно Исполнителем и ответственным подразделением Заказчика.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей, могут быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации. 7.2 Организационные В разделе приводят перечень мероприятий, которые необходимо осуществить при подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие.

В перечень мероприятий включают следующее:

- создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой АС требованиям, содержащимся в ТЗ на АС;

- проведение необходимых организационно-штатных мероприятий;

- порядок обучения персонала и пользователей АС.

Требования к документированию

Проектная документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 34.201-2020.

Вся документация должна быть выполнена на русском языке и представлена в печатном виде в двух экземплярах, а также в электронном виде в формате PDF.

Отчетные материалы должны включать в себя текстовые материалы и графические материалы.

Необходимо разработать комплект документации на систему, включающий следующие документы:

техническое задание на Систему (ТЗ);

пояснительная записка (ПЗ);

программа и методика испытаний (ПМИ);

формуляр;

паспорт;

ведомость эксплуатационных документов;

руководство пользователя;

общее описание программы;

спецификация на ПО;

Источники разработки.

Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

договор № 30069 от 01.07.2017 на выполнение работ по созданию расширения;

ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

ГОСТ 24.701-86 Надежность автоматизированных систем управления;

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ Р 50571.22-2000 Электроустановки зданий;

федеральный закон от 27.07.2006 Об информации, информационных технологиях и о защите информации;

закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 О защите прав потребителей.

В разделе «Источники разработки» должны быть перечислены документы и информационные материалы (технико-экономическое обоснование, отчеты о законченных научно-исследовательских работах, информационные материалы на отечественные, зарубежные системы-аналоги и др.), на основании которых разрабатывалось ТЗ и которые должны быть использованы при создании АС.

(справочное)

Название приложения

Заголовок 2

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АС | Автоматизированная система |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| УАТ | Управление АвтоТранспортом |
| РБУ | Растворный Бетонный Узел |
| ЗУП | Зарплата и управление персоналом |
| ОЗУ | Оперативное запоминающее устройство |
| ТБ | Терабайт. |
| ГИБДД | Государственная инспекция безопасности дорожного движения |
| СУБД | Система управления базами данных. |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| API | Интерфейс программирования приложений. |
| LDAP | Облегчённый протокол доступа к каталогам. |
| RBAC | Ролевое управление доступом, модель управления доступом, основанная на ролях пользователей |
| CPU | Центральный процессор, основной компонент компьютера, который отвечает за выполнение вычислений и управление всеми процессами в системе. |
| SSD | Твердотельный накопитель, устройство для хранения данных, использующее память на основе флеш-технологии или других полупроводниковых технологий. |
| 1C | Программная платформа, предназначенная для автоматизации различных бизнес-процессов и управления предприятиями. |
| Linux | Операционная система с открытым исходным кодом, основанная на ядре Linux, которое впервые было разработано Линусом Торвальдсом в 1991 году. |
| Windows | Семейство операционных систем, разработанных компанией Microsoft. |
| Сервер | Компьютер или программное обеспечение, которое предоставляет услуги или ресурсы другим компьютерам, называемым клиентами, через сеть. |
| Среда выполнения | Среда выполнения (или runtime environment) — это программная среда, в которой выполняется программа. |
| Java | Объектно-ориентированный язык программирования и платформа для разработки и запуска программ |
| JSON | JSON (JavaScript Object Notation) — это легкий формат обмена данными, который легко читается людьми и удобно обрабатывается программами. |
| HTTPS | Защищённая версия протокола HTTP (Hypertext Transfer Protocol), который используется для передачи данных между веб-браузером и сервером |
| TLS | Криптографический протокол, предназначенный для обеспечения безопасности данных при их передаче через сети, такие как Интернет |
| РБУ | Тип программного обеспечения, предназначенный для управления и автоматизации основных бизнес-процессов в организации РБУ. |
| REST | Архитектурный стиль для создания сетевых приложений, который использует стандартные HTTP-методы (GET, POST, PUT, DELETE и т.д.) для выполнения операций с ресурсами. |

Код ТЗ

СОСТАВИЛИ

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями 1, 2, 3, 4, 5).

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание .

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»  .